# Maßnahmenprogramm für (Gebäude-)energie

# Ein Beispiel

Stand: 13.01.2025

## Ziel: Senkung der Treibhausgasemissionen aus dem Betrieb der Gebäude bis 2035 um 80% gemessen am Basisjahr 2023

## Teilziel: Einsparung von Energie um 30 % bis 2030 gemessen am Basisjahr 2023

Maßnahmenprogramms für den Zeitraum 2024 – 2028

Maßnahmenprogramme sorgen für Verbindlichkeit und Transparenz. Gibt es ein Umweltteam/eine Umweltgruppe in der Kirchengemeinde, kann sie auf dem Hintergrund der Bestandserfassung mithilfe der Checkliste (siehe gesondertes Material) ein Maßnahmenprogramm vorbereiten und dem KV vorlegen. Der KV entscheidet auf der Basis des vorgelegten Maßnahmenprogramms, welche Maßnahme durchgeführt werden soll. Er kann also einzelne Maßnahmen herausstreichen oder ergänzen und das Programm beschließen.

Maßnahmenprogramm können auch auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. So können Interessierte sich über die Vorhaben der Gemeinde informieren und vielleicht ihre Mitarbeit anbieten.

### Informationen zur Kirchengemeinde

Kirchengemeinde (Name und Anschrift):

Name Beteiligte/ Gremium:

Datum Bestandsaufnahme:

Ansprechperson im KK: (Bitte ausfüllen: Name und Mail der zuständigen Person im KK)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maßnahme | Ausführung (Wer?) | Fertigstellung (Bis wann?) | Kontrolle | Kosten (Schätzung)  | Arbeits-/Zeit-aufwand | Dokumentation | Erledigungsvermerk |
| Dokumentation der erfassten Verbrauchsdaten und des Inventars der technischen Gebäudeausrüstung im Grünen Datenkonto | Energiebeauf-tragter (EB) | April 2025 | KV | nichts | 4 h | EB |  |
| Absenkung der Raumtemperatur Kirche während Nutzung auf 12 °C (umfangreiche Kommunikation notwendig) | EB und KV | März 2026 in kleinen Schritten | KV | Einsparung 50% der Heizkosten | 20 h für Kommunikation |  |  |
| 3 Datenlogger (Feuchtigkeit und Temperatur) in Kirche | EB | April 2025 | KV | 120 € | 5 h | EB |  |
| Anschaffung von 40 heizbaren Sitzkissen | EB KV | Oktober 2025 | KV | 6000 € | 10 h | KV |  |
| Verschrottung Zusatzkühlschrank Abstellraum | EB | Februar 2025 | KV | nichts | 2 h | KV |  |
| Austausch Leuchtmittel von ESP zu LED Eingangsbereich Gemeindehaus | EB | September 2025 | KV | 300 € | 6 h | KV |  |
| Planung Ersatz Gasheizung Pfarrhaus und Gemeindehaus durch Heizung mit reg. Energie | EB und Team | Herbst 2027 | KV | nichts | 100 h | KV |  |

…………………………… …………………………

Ort, Datum, Unterschrift der Leitung