# Maßnahmenprogramm für die Erzeugung erneuerbaren Stroms

# Ein Beispiel für den Zeitraum 2025 – 2028

Stand: 13.01.2025

## Ziel: Bau einer PV-Anlage auf einem Gebäude/Grundstück der Kirchengemeinde

## Teilziel: …

Maßnahmenprogramme sorgen für Verbindlichkeit und Transparenz. Gibt es ein Umweltteam/eine Umweltgruppe in der Kirchengemeinde, kann sie auf dem Hintergrund der Bestandserfassung mithilfe der Checkliste (siehe gesondertes Material) ein Maßnahmenprogramm vorbereiten und dem KV vorlegen. Der KV entscheidet auf der Basis des vorgelegten Maßnahmenprogramms, welche Maßnahme durchgeführt werden soll. Er kann also einzelne Maßnahmen herausstreichen oder ergänzen und das Programm beschließen.

Maßnahmenprogramm können auch gut auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. So können Interessierte sich über die Vorhaben der Gemeinde informieren und vielleicht ihre Mitarbeit anbieten.

### Informationen zur Kirchengemeinde

Kirchengemeinde (Name und Anschrift):

Name Beteiligte/ Gremium:

Datum Bestandsaufnahme:

Ansprechperson im KK: (Bitte ausfüllen: Name und Mail der zuständigen Person im KK)

| Maßnahme | Ausführung (Wer?) | Fertigstellung  (Bis wann?) | Kontrolle | Kosten (Schätzung) | Arbeits-/Zeit-aufwand | Dokumentation | Erledigungsvermerk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gründung einer AG PV im Sozialraum, siehe MiDi-Toolbox | KV mit eigener PV-Anlage | Nach umfangreicher Werbung/Kommunikation Herbst 2025 | KV | nichts | 50 h | KV |  |
| Auswertung des Solarkatasters des KK für die Gebäude der KG | AG PV | Winter 2025 | KV | nichts | 4 h | AG PV |  |
| Identifikation der Gebäude, für die eine PV-Anlage im Sozialraum geplant werden soll | AG PV | Winter 2025 | AG PV | nichts | 6 h | AG PV |  |
| Finanzierungsplan und Genehmigung für kirchl. PV-Anlage | AG PV und KV | Mai 2026 | KV | nichts | 10 h | KV |  |
| Einholen von Angeboten | AG PV | Juli 2026 | KV | nichts | 20 h | KV |  |
| Entscheidung über Eigenverbrauch und Einspeisung (Splitanlage?) | AG PV | Oktober 2026 | KV | nichts | 8 h | KV |  |
| Vergabe und Bau | AG PV und KV | Februar 2027 | KV | Abhängig von kWP der Anlage | 8 h | KV |  |
| Monitoring | AG PV | monatlich | KV | nichts | 10 min | AG PV |  |

…………………………… …………………………

Ort, Datum, Unterschrift der Leitung